ПРОГРАМА

# охорони навколишнього природного середовища

# в Тернопільському районі на 2017-2020 роки

# 1. Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми |  | Тернопільська районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми |  | Доручення голови обласної державної адміністрації від 30 березня 2017 року № 27 „Про шляхи покращення екологічної ситуації в області» |
| 3. | Розробник програми |  | Відділ розвитку інфраструктури та з питань цивільного захисту районної державної адміністрації |
| 4. | Відповідальний виконавець програми |  | Тернопільська районна державна адміністрація |
| 5. | Учасники програми |  | Відділи містобудування та архітектури, розвитку інфраструктури та з питань цивільного захисту, економічного та агропромислового розвитку і торгівлі, освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад, власники і користувачі очисних споруд, організації, установи, підприємства |
| 6. | Термін реалізації програми |  | 2017-2020 роки |
| 7. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми |  | Районний, селищні, сільські |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього у тому числі: |  | 322,0 тис. гривень |
| 1) |  | коштів районного бюджету | 162,0 тис. гривень |
| 2) |  | коштів сільських, селищних бюджетів | 100,0 тис. гривень |
| 3) |  | коштів інших джерел | 60,0 тис. гривень |

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Тернопільський район відзначається низкою екологічних проблем, пов’язаних із забрудненням навколишнього природного середовища та незбалансованим використанням природних ресурсів.

Внаслідок того, що природоохоронна діяльність в Україні  не належала до соціально-економічних пріоритетів, не вдалося забезпечити сталий розвиток території та екологічне спрямування економіки.

Незважаючи на окремі спостереження за наслідками глобальних змін клімату, в районі немає системних досліджень, які б стали основою для планування та реалізації заходів із попередження шкідливих впливів на клімат і адаптації  всіх сфер життєдіяльності населення до його змін.

Статистичні дані засвідчують відносно стабільний рівень забруднення атмосферного повітря викидами стаціонарних і пересувних джерел, який головним чином залежить від економічної ситуації, тобто діяльності підприємств та експлуатації автомобільного транспорту. Зокрема, внаслідок скорочення виробництва помітне зниження викидів спостерігалося  в 2013 році. Частка викидів від автотранспорту у валовому обсязі складає близько 70%.

- Найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря мають підприємства з транспортування газу. У населених пунктах, де розташовані підприємства цих галузей, спостерігаються найвищі обсяги викидів в атмосферне повітря.

Сучасний стан водних об’єктів району характеризується антропогенним тиском, пов’язаним із скидами в них стічних вод населених пунктів та окремих промислових підприємств.

Основними забруднювачами водних об’єктів є підприємства житлово-комунального господарства, через каналізаційні мережі яких скидається близько 80% забруднених зворотних вод.

В 2012-2014 роках комунальним підприємством «Добробут» смт.В.Бірки  проведені роботи по реконструкції очисних споруд та каналізаційно-насосної станції. Забезпечено відновлення роботи очисних споруд смт.В.Бірки.

Санітарне очищення та захоронення твердих побутових відходів, що утворилися в результаті життєдіяльності населення району, є однією з найгостріших екологічних проблем у сфері комунального господарства.

У більшості населених пунктів не розроблено схем санітарного очищення. Водночас, через відсутність необхідного обладнання відходи не сортуються, порушується  технологія їх захоронення, що призводить до забруднення навколишнього природного середовища. Через дефіцит  коштів не проводяться роботи з будівництва та облаштування нових й існуючих полігонів і сміттєзвалищ.

Із відходів різних категорій, які утворюються в районі, утилізовується та переробляється належним чином близько 35 %. Проблемною з екологічної точки зору є переробка відходів переробної і харчової промисловості.

Основною загрозою біорізноманіттю, природному середовищу  існування флори і фауни є екологічно незбалансоване природокористування. Спостерігається   значне  зменшення площі  територій  водно-болотних угідь,   степових екосистем, природних лісів. Поширення адвентивних видів у  природних  екосистемах  викликає значний  дисбаланс у  біоценозах.

Потребують удосконалення на місцевому рівні механізми адміністрування екологічних податків і зборів за спеціальне використання природних ресурсів, які є економічною основою зменшення  шкідливих впливів на довкілля та джерелом надходження бюджетних коштів для розв’язання екологічних проблем.

Особливу увагу слід звернути на оптимізацію структури і функцій місцевих природоохоронних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, стимулювання громадської ініціативи у вирішенні екологічних питань, забезпечення доступу громадськості  до прийняття управлінських рішень та інформації про стан навколишнього природного середовища, зокрема, об’єктивних даних екологічного моніторингу  шляхом встановлення системи їх поширення.

3. Мета програми

Основною метою програми є охорона навколишнього природного середовища шляхом реалізації екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища в  районі, розбудови інфраструктури охорони навколишнього природного середовища та покращення екологічної ситуації для забезпечення сталого розвитку території, підвищення стандартів якості природних  об’єктів до європейського рівня, екологічно збалансованого використання природних ресурсів, впровадження управлінських механізмів, що дозволяють здійснювати прийняття рішень з урахуванням громадської ініціативи і позиції.

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми, обсяги та джерела

фінансування

Основними шляхами розв’язання екологічних проблем в районі є комплекс природоохоронних заходів, які мають здійснюватися у різних соціально-економічних і культурних сферах. Ці заходи пов’язані зі зменшенням шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, забезпеченням раціонального використання природних ресурсів, ренатуралізацією природних комплексів, упровадженням схем оптимізації господарського освоєння території району і базуються на прийнятті екологічно обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням позиції громадськості.

Враховуючи зміни, які розпочалися в бюджетній політиці держави, виникнення нових потенційних джерел фінансування у зв’язку з інтеграцією України до структур Європейського Союзу можливості залучення приватних інвестицій в окремі напрями природоохоронної діяльності, програмою передбачено диференційований підхід щодо фінансування.

Зокрема, планується реалізація проектів з питань запобігання змін клімату на місцевому рівні та адаптації всіх сфер життєдіяльності до цих змін за рахунок бюджетних коштів і коштів суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з викидами в атмосферний басейн озоноруйнуючих речовин.  Враховуючи відсутність спеціальних досліджень щодо змін клімату в регіоні, виконання конкретних робіт має базуватися на науковому аналізі ситуації в районі та відповідних пропозиціях, що ґрунтуються на основі його результатів.

У зв’язку з тим, що основними джерелами забруднення атмосферного повітря є автотранспорт і промислові підприємства,  кошти для зниження рівня викидів мають залучатися за рахунок їх власників, а також місцевих бюджетів для розроблення та реалізації схем оптимізації руху автотранспорту в населених пунктах із складною екологічною ситуацією.

Найскладнішим у фінансовому відношенні є питання будівництва, реконструкції та капітального ремонту каналізаційних мереж, очисних споруд та об’єктів зливової каналізації, які належать до комунального майна. Ця природоохоронна інфраструктура експлуатується спеціалізованими комунальними підприємствами з ознаками природного монополізму. Через невідповідність тарифів на водовідведення реальним затратам у найближчий час малоперспективним є залучення у галузь приватного капіталу. У зв’язку з цим, основними джерелами фінансування заходів із забезпечення нормативної якості водних ресурсів залишаються бюджетні кошти у відповідному пайовому співвідношенні, запозичення органів місцевого самоврядування з можливістю їх компенсації через міжнародні гранти, а також пайова участь окремих водокористувачів на договірних умовах із місцевими радами. Очищення промислових зворотних вод має забезпечуватися виключно водокористувачами з можливим залученням коштів бюджетів у випадках обслуговування   ними населених пунктів.

Програма  в питаннях поводження з твердими побутовими відходами передбачає бюджетне фінансування тільки організаційних заходів та робіт з впорядкування існуючих полігонів і сміттєзвалищ. Враховуючи прибутковість діяльності, пов’язаної із сортуванням, переробкою та захороненням цієї категорії відходів і продуктів їх розкладу, які знаходяться на існуючих сміттєзвалищах та утворюються внаслідок життєдіяльності населення, основна увага акцентуватиметься на залученні приватних інвестицій. Таким чином, ця сфера крім природоохоронного спрямування має набувати рис підприємництва, що забезпечуватиме зайнятість трудових ресурсів і надходження до бюджетів. Безпечна переробка та утилізація промислових відходів фінансуватиметься за кошти утворювачів.

Фінансування комплексу заходів з охорони природи, зокрема збереження і захист біологічного та ландшафтного різноманіття (екомережі) здійснюватиметься за рахунок місцевих бюджетів, зокрема, фондів охорони  навколишнього  природного середовища, які формуються у їх складі, а також коштів міжнародних фондів за окремими програмами.

Виконання розділу „Екологічні збори” не потребує фінансового забезпечення і покликане збільшити надходження коштів до загального фонду бюджету в частині ресурсних платежів та спеціальних фондів охорони навколишнього природного середовища за рахунок екологічних податків, штрафів і відшкодування збитків, завданих порушеннями природоохоронного законодавства, та інших джерел, не заборонених законодавством.

# Ресурсне забезпечення Програми охорони навколишнього природного середовища в Тернопільському  районі на 2017-2020 роки

тис. гривень

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 32,0 | 80,0 | 180,0 | 30,0 | 322,0 |
| районний бюджет | 22,0 | 40,0 | 80,0 | 20,0 | 162,0 |
| сільські, селищні, міські бюджети | 5,0 | 25,0 | 65,0 | 5,0 | 100,0 |
| кошти інших джерел | 5,0 | 15,0 | 35,0 | 5,0 | 60,0 |

### У зв’язку зі значною динамікою цін, необхідність укладення відповідних договорів та розроблення проектів суми фінансування частини природоохоронних заходів можуть бути визначені тільки в процесі реалізації Програми. У першу чергу це стосується заходів, які фінансуються з небюджетних джерел, оскільки вартість реалізації заходів приватними інвесторами залежить від застосовуваних ними технологічних процесів, матеріалів, обладнання тощо.

### 5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів, спрямованих на досягнення її мети.

Програмування основних заходів здійснено на підставі аналізу екологічної ситуації в районі та основних чинників, що впливають на тенденції і динаміку процесів у природоохоронній сфері.

Цією програмою визначено основні заходи за такими напрямами:

- зміни клімату;

- екологічне управління та горизонтальні питання, зокрема освітня та навчальна підготовка, доступ до інформації з питань навколишнього природного середовища та процесу прийняття рішень з урахуванням даних екологічного моніторингу;

- якість атмосферного повітря;

- якість поверхневих вод;

- управління відходами;

- охорона природи, зокрема збереження і захист біологічного  та ландшафтного різноманіття (екомережі);

- екологічні збори.

Виконання заходів напряму „Зміна клімату” дасть можливість визначити шляхи з адаптації усіх сфер економіки та життєдіяльності району до змін клімату, забезпечити сталий розвиток регіону в умовах зміни клімату, а також скорочення викидів парникових газів, вироблення екологічної чистої енергії.

Виконання заходів напряму „Екологічне управління та горизонтальні питання, зокрема освітня та навчальна підготовка, доступ до інформації з питань навколишнього природного середовища та процесу прийняття рішень з урахуванням даних екологічного моніторингу” сприятиме реалізації екологічної політики на місцевому рівні, підвищенню рівня екологічної освіти та етики, оцінки екологічної ситуації в районі, забезпеченню доступу громадськості з питань навколишнього природного середовища та процесу прийняття рішень.

Виконання заходів напряму „Якість атмосферного повітря”  передбачає стабілізацію валового обсягу викидів в атмосферне повітря на рівні 2016 року, незважаючи на прогнозоване збільшення обсягів промислового виробництва і кількості автотранспортних перевезень.

Реалізація заходів напряму „Якість поверхневих вод” шляхом реконструкції та будівництва нових каналізаційних очисних споруд і мереж, застосування сучасних методів очищення зворотних вод дасть можливість до 2020 року в основному припинити скиди у відкриті водойми забруднених стічних вод без очистки, досягти нормативних показників якості води поверхневих вод.

Комплекс дій у напрямі „Управління відходами” дозволить  налагодити системи управління відходами, припинити їх вивезення на несанкціоновані сміттєзвалища і, таким чином, попередити забруднення  близько 75 га земель, які підлягають рекультивації і створенню на них додаткових лісових насаджень.

У результаті виконання завдань напряму „Охорона природи, зокрема збереження і захист біологічного та ландшафтного різноманіття (екомережі)”, спрямованих на формування регіональної екологічної мережі району.

Реалізація напряму „Екологічні збори” організаційних заходів у сфері екологічних зборів і податків підвищить ефективність економічних механізмів на природоохоронну діяльність суб’єктів господарювання, які здійснюють вплив на навколишнє середовище чи використовують природні ресурси. При цьому зростуть надходження до бюджетів, що збільшує фінансовий ресурс для вирішення природоохоронних питань.

6. Напрями діяльності та заходи

Програми охорони навколишнього природного середовища в Тернопільському районі   на 2017-2020 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності, заходу | Відповідальний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | У тому числі |  |  |  |
|  |  |  |  | районний бюджет | бюджети сіл, селищ | кошти небюджетних джерел |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. Зміни клімату |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дослідження наслідків змін клімату в районі та підготовка рекомендацій щодо плану дій з адаптації життєдіяльності регіону до змін клімату | Відділи розвитку інфраструктури та з питань цивільного захисту, економічного та агропромис-лового розвитку і торгівлі райдержадміністрації, Тернопільський обласний гідрометеорологічний центр |  |  |  |  | визначення напрямів здійснення заходів з адаптації до змін клімату |
|  |  | всього, в т.ч. | 2,0 | 2,0 | - | - |  |
|  |  | 2017 рік | 2,0 | 2,0 | - | - |  |
| 2. | Підготовка районного плану дій щодо адаптації до змін клімату | Відділи розвитку інфраструктури та з питань цивільного захисту, економічного та агропромис-лового розвитку і торгівлі райдержадміністрації | не потребує фінансування |  |  |  | затвердження плану дій щодо адаптації до змін клімату |
|  |  | всього, в т.ч. | - | - | - | - |  |
|  |  | 2018 рік | - | - | - | - |  |
| 3. | Реалізація районного плану дій щодо адаптації до змін клімату | виконавці, передбачені планом дій | в обсягах, визначених планом дій |  |  |  | забезпечення сталого розвитку регіону в умовах змін клімату |
|  |  | всього, в т.ч. | * | * | * | * |  |
|  |  | 2018 рік | * | * | * | * |  |
|  |  | 2019 рік | * | * | * | * |  |
|  |  | 2020 рік | * | * | * | * |  |
| 4. | Будівництво біогазових комплексів з переробки органічних відходів сільського господарства, тваринницьких ферм, підприємств м’ясної, молочної промисловості, спиртової галузі | Структурні підрозділи районної державної адміністрації, власники підприємств | згідно з проектами будівництва |  |  |  | розроблення та реалізація програми будівництва біогазових комплексів скорочення викидів парникові газів, вироблення екологічно чистої енергії (газ, електроенергія) |
| 2. Екологічне управління та горизонтальні питання, зокрема освітня та навчальна підготовка, доступ до інформації з питань навколишнього природного середовища та процесу прийняття рішень з урахуванням даних екологічного моніторингу |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розробка схеми інтеграції екологічної політики в інші галузеві політики на рівні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району | Відділи розвитку інфраструктури та з питань цивільного захисту, економічного та агропромислового розвитку і торгівлі райдержадміністрації | не потребує фінансування |  |  |  | координація екологічної діяльності органів влади |
| 2. | Упровадження схеми інтеграції екологічної політики в інші галузеві політики на рівні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району | Відділи розвитку інфраструктури та з питань цивільного захисту, економічного та агропромислового розвитку і торгівлі райдержадміністрації | не потребує фінансування |  |  |  | забезпечення реалізації екологічної політики держави на місцевому рівні |
| 3. | Вирішення питання щодо введення в шкільні програми дисципліни „Екологія та охорона навколишнього природного середовища” | Відділ освіти райдержадміністрації | не потребує фінансування |  |  |  | підвищення рівня екологічної освіти та етики |
| 4 | Проведення просвітницьких та інформаційних заходів екологічного спрямування | Відділи розвитку інфраструктури та з питань цивільного захисту, еконо-мічного та агропромис-лового розвитку і торгівлі райдержадміністрації | 20,0 | 20,0 | - | - | підвищення рівня екологічних знань громадян |
|  |  | всього, в т.ч. | 20,0 | 20,0 | - | - |  |
|  |  | 2017 рік | 5,0 | 5,0 | - | - |  |
|  |  | 2018 рік | 5,0 | 5,0 | - | - |  |
|  |  | 2019 рік | 5,0 | 5,0 | - | - |  |
|  |  | 2020 рік | 5,0 | 5,0 | - | - |  |
| 3. Якість атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Впровадження сучасної технології ремонту газопроводів під тиском (композитними бандажами типу ППС) | підприємства з транспортування газу | згідно з технологічними регламентами |  |  |  | зменшення викидів шкідливих речовин |
|  |  | всього, в т.ч. | * | - | - | * |  |
|  |  | 2017 рік | * | - | - | * |  |
|  |  | 2018 рік | * | - |  | * |  |
|  |  | 2019 рік | * | - | - | * |  |
|  |  | 2020 рік | * | - | - | * |  |
| 2. | Приведення технологіч-них регламентів і проце-сів пов’язаних з викидами паливного газу у навко-лишнє середовище та забезпечення утилізації газу з комунікацій компресорних станцій до європейських стандартів | підприємства з транспортування газу | згідно з технологічними регламентами |  |  |  | зменшення викидів ароматичних шкідливих речовин |
|  |  | всього, в т.ч. | * | - | - | * |  |
|  |  | 2017 рік | * | - | - | * |  |
|  |  | 2018 рік | * | - |  | * |  |
|  |  | 2019 рік | * | - | - | * |  |
|  |  | 2020 рік | * | - | - | * |  |
| 3. | Впровадження каталізаторів пального на маршрутних автобусах і таксі | Приватні перевізники які обслуговують маршрутну мережу району, власники таксі, відділ розвитку інфраструктури та з питань цивільного захисту | за ринковими цінами |  |  |  | зменшення викидів шкідливих речовин |
|  |  | всього, в т.ч. | * | - | - | * |  |
|  |  | 2017 рік | * | - | - | * |  |
|  |  | 2018 рік | * | - |  | * |  |
|  |  | 2019 рік | * | - | - | * |  |
|  |  | 2020 рік | * | - | - | * |  |
| 4. Якість поверхневих вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виготовлення проекту реконструкції каналіза-ційних очисних споруд у с.Великий Глибочок | Великоглибочецька сільська рада |  |  |  |  | реконструкція каналізаційних очисних споруд |
|  |  | всього, в т.ч. | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 |  |
|  |  | 2018 рік | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 |  |
| 2. | Реконструкція каналіза-ційних очисних споруд у с.Великий Глибочок | Великоглибочецька сільська рада | згідно з проектом |  |  |  | забезпечення нормативної очистки стічних вод |
|  |  | всього, в т.ч. | * | - | - | * |  |
|  |  | 2019 рік | * | - | - | * |  |
|  |  | 2020 рік | * | - | - | * |  |
| 3. | Виготовлення проекту будівництва каналіза-ційних очисних споруд у смт.Велика Березовиця | Великоберезовицька селищна рада |  |  |  |  | будівництво каналізаційних очисних споруд |
|  |  | всього, в т.ч. | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 30,0 |  |
|  |  | 2019 рік | 150,0 | 60,0 | 60,0 | 30,0 |  |
| 4. | Будівництво каналіза-ційних очисних споруд у смт.Велика Березовиця | Великоберезовицька селищна рада | згідно з проектом |  |  |  | забезпечення нормативної очистки стічних вод |
|  |  | всього, в т.ч. | * | - | - | * |  |
|  |  | 2020 рік | * | - | - | * |  |
| 5. | Виготовлення схем зливової каналізації та очищення зливових вод з територій населених пунктів | виконавчий комітети Великоберезовицької та Великобірківської селищних рад | згідно з проектами |  |  |  | організація робіт з очищення зливових вод |
|  |  | всього, в т.ч. | * | - | - | * |  |
|  |  | 2017 рік | * | - | - | * |  |
|  |  | 2018 рік | * | - | - | * |  |
|  |  | 2019 рік | * | - | - | * |  |
|  |  | 2020 рік | * | - | - | * |  |
| 6. | Забезпечення очищення зворотних вод до показників, передбачених регламентами ЄС | власники і користувачі каналізаційних очисних споруд | в рахунок експлуатаційних витрат |  |  |  | досягнення показників, передбаченими регламентами ЄС |
|  |  | всього, в т.ч. | * | - | - | * |  |
|  |  | 2017 рік | * | - | - | * |  |
|  |  | 2018 рік | * | - | - | * |  |
|  |  | 2019 рік | * | - | - | * |  |
|  |  | 2020 рік | * | - | - | * |  |
| 5. Управління відходами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Упорядкування сміттєзвалищ селищ і сіл та забезпечення сортування твердих побутових відходів | Органи місцевого самоврядування, відділ розвитку інфраструктури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації | За окремими розрахунками |  |  |  | поліпшення поводження з твердими побутовими відходами |
|  |  | всього, в т.ч. | * | - | * | * |  |
|  |  | 2017 рік | * | - | * | * |  |
|  |  | 2018 рік | * | - | * | * |  |
|  |  | 2019 рік | * | - | * | * |  |
| 2. | Виготовлення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів району | Органи місцевого самоврядування, відділ розвитку інфраструктури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації | згідно з договорами |  |  |  | удосконалення системи збору та переробки твердих побутових відходів |
|  |  | всього, в т.ч. | * | - | * | * |  |
|  |  | 2017 рік | * | - | * | * |  |
|  |  | 2018 рік | * | - | * | * |  |
| 6. Охорона природи, зокрема збереження і захист біологічного та ландшафтного різноманіття (екомережі) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду | Органи місцевого самоврядування, відділ розвитку інфраструктури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації |  |  |  |  | розширення мережі природно-запо-відного фонду до 10 % від площі району |
|  |  | всього, в т.ч. | 40,0 | 40,0 | - | - |  |
|  |  | 2017 рік | 10,0 | 10,0 | - | - |  |
|  |  | 2018 рік | 10,0 | 10,0 | - | - |  |
|  |  | 2019 рік | 10,0 | 10,0 | - | - |  |
|  |  | 2020 рік | 10,0 | 10,0 | - | - |  |
| 2. | Установлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду, як ключових елементів екологічної мережі | Органи місцевого самоврядування, відділ розвитку інфраструктури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації |  |  |  |  | попередження зміни цільового призначення земель природно-заповідного фонду |
|  |  | всього, в т.ч. | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | 2017 рік | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | 2018 рік | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | 2019 рік | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | 2020 рік | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 3. | Інформування населення про стан та перспективи формування екологічної мережі, залучення громадськості до природоохоронних заходів | Органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи районної державної адміністрації, природоохоронні органи | не потребує фінансування |  |  |  | участь місцевих органів виконавчої влади та населення у збереженні ландшафтного різноманіття |
|  |  | всього, в т.ч. | - | - | - | - |  |
|  |  | 2017 рік | - | - | - | - |  |
|  |  | 2018 рік | - | - | - | - |  |
|  |  | 2019 рік | - | - | - | - |  |
|  |  | 2020 рік | - | - | - | - |  |
| 4. | Ренатуралізація (відновлення) оселищ рідкісних і зникаючих видів природної флори і фауни відповідно до вимог Директиви 92/43/ЄС | власники і користувачі земельних ділянок, органи місцевого самоврядування |  |  |  |  | збереження оселищ рідкісних і зникаючих видів природної флори і фауни |
|  |  | всього, в т.ч. | - | - | - | - |  |
|  |  | 2017 рік | - | - | - | - |  |
|  |  | 2018 рік | - | - | - | - |  |
|  |  | 2019 рік | - | - | - | - |  |
|  |  | 2020 рік | - | - | - | - |  |
| 7. Екологічні збори |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розроблення та запровадження системи плати за понаднормові скиди у каналізаційні мережі населених пунктів | Органи місцевого самоврядування, відділ розвитку інфраструктури та з питань цивільного захисту районної державної адміністрації | не потребує фінансування | - | - | - | забезпечує здійснення моніторингу за скидами в каналізаційні мережі, поліп-шення умов функціонування каналізаційних очисних споруд, надходження коштів на рахунки підприємств водоканалізаційного господарства та до місцевих фондів охорони навколиш-нього природного середовища |
|  |  | Разом | 322,00 | 162,00 | 100,00 | 60,00 |  |