Затверджено рішенням

районної ради №     від 23.02.2018р.

- КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

з енергозбереження та забезпечення додержання

вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту,

техногенної та пожежної безпеки в  навчальних закладах району

на 2018-2020  роки

- Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ освіти районної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 159-р «Деякі питання реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» та від 24 липня 2013 р. № 669-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 січня 2016 року № 27-од «Про проект обласної комплексної програми енергоефективності та енергозбереження на 2016-2019 роки» |
| 3. | Розробник програми | Відділ освіти районної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Відділ освіти районної державної адміністрації, |
| 6. | Учасники програми | Відділ освіти, фінансове управління районної державної адміністрації |
| 7. | Термін реалізації програми | 2018 - 2020 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми | - |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | районний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: | 7310,0 тис. гривень |
|  | у тому числі: |  |
| 9.1. | коштів районного бюджету |  |
|  | у 2018 році | 2260,0 тис. гривень |
|  | У 2019 році | 2790,0 тис.гривень |
|  | У 2020 році | 2260,0 тис.гривень |
| 9.2. | коштів інших джерел | - |
|  | у 2018 році | - |
|  | у 2019 році | - |
|  | у 2020 році | - |

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Питання енергозбереження, енергоефективності та техногенної і пожежної безпеки має сьогодні надзвичайно важливе значення у закладах освіти району. Зношеність та застарілість котельного, теплообмінного, електричного, газового обладнання, інженерних мереж та забезпечення додержання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки у закладах освіти району зумовлюють шукати нові підходи до розв’язання проблеми.

Стрімке зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему раціонального та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів Враховуючи важливість питання раціонального та ефективного споживання енергоносіїв, а також дотримання вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у закладах освіти, виникла необхідність розробки Комплексної програми.

3.Визначення мети програми

Основною метою Комплексної програми на теперішній час та найближчу перспективу є надійне, економічно ефективне та екологічно чисте енергозабезпечення за умов зменшення питомих витрат органічного палива, збільшення обсягів використання альтернативних та поновлюваних джерел енергії, зменшення бюджетних видатків за спожиті енерготеплоносії та оплату праці. А також виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Першочергові завдання Комплексної програми орієнтовані на проведення організаційних заходів, спрямованих на зменшення бюджетних витрат на енергоносії, оплату праці, обслуговування обладнання, а також забезпечення додержання вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в закладах освіти. Завдання спрямовані також на здійснення оперативного контролю стану споживання енергоресурсів, а саме:

- вибору першочергових об’єктів впровадження заходів з енергозбереження;

- контролю перевитрат енергоресурсів у порівнянні з нормативними (базовими) показниками;

- переведення газових  паливних та пічного опалення на газу на альтернативні види палива;

- встановлення в паливних і котельнях  шкіл системи охоронної сигналізації;

- планова перевірка контурів заземлення та занулення агрегатів  і обладнання у приміщеннях та будівлях закладів освіти;

- обладнання приміщень системою автоматичної пожежної сигналізації;

- проведення вогнезахисту в елементах дерев’яних конструкцій покрівель будівель;

- монтаж та наладка засобів охороно тривожної сигналізації в приміщеннях освітніх закладів;

- обладнання закладів освіти сучасними енергозберігаючими засобами освітлення приміщень.

- Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Влаштування опалення із впровадженням технології електричного конверторного обігріву проводиться з метою суттєвого зменшення втрат тепла. Конвектори знаходяться безпосередньо у приміщеннях, які нагрівають. Нагрів приміщень до 22°С проводиться з допомогою електроконвекторів в період з 23 год. до 6 год. (тобто в  пільговий час, коли вартість електроенергії складає 25% тарифної вартості).  В період з 8 год. до 10 год. і з 17 год. до 21 год. (піковий режим навантаження енергосистеми, коли вартість електроенергії 1,8 звичайного тарифу), система обігріву відключена. В період з 6 год. до 8 год., з 10 год. до 18 год. і з 21 год. до 23 год., коли вартість електроенергії складає 1,02 звичайного тарифу при необхідності включається нагрівальна система. При допомозі давачів температури контролюються значення внутрішньої температури приміщення.

Всі дані передаються на контролер, який дає команду виконавчим механізмам для підтримування заданої температури в приміщеннях школи в залежності від часу доби, дня тижня, і т.п..

Основними завданнями, що стоять перед відділом освіти районної державної адміністрації для виконання цих робіт є:

1.Прокладання кабельної лінії ЗТП – школа;

2.Монтаж  нагрівальної системи п ;

3.Виготовлення ГРШ;

4.Проведення пусконалагоджувальних робіт.

Виконання цих завдань дасть значну економію коштів при експлуатації  і покращить екологію. Система електрообігріву не дає шкідливих викидів в навколишнє середовище.

Використання і впровадження лічильників багатотарифного обліку електроенергії робить електроопалення одним із найдешевших видів обігріву.

Економічна вигода, яку одержуємо при такому включенні  електричної системи опалення за рахунок дотримання часу його роботи, очевидна.

Потужність нагрівальної установки розраховується в залежності від площі (об'єму) опалювальних приміщень. Нагрівальна  установка включається на повну потужність і працює на нагрів приміщень тільки в період дії «нічного тарифу».

Системи охоронної сигналізації є найбільш традиційними та поширеними засобами, що використовуються. Основою охоронної системи служать контрольні датчики, які передають інформацію на центральний контрольний пункт. Влаштування систем охоронної сигналізації з підмиканням до центру спостереження  котлів паливних шкіл району дасть можливість зменшення бюджетних витрат на оплату праці, можливість швидкого реагування на недоліки та контролю за роботою котлів, контролю за температурою нагрівального пристрою, тиску теплоносія в системі опалення, загазованістю в паливній

Основними завданнями, що стоять перед Замовником для виконання цих робіт є:

- встановлення датчиків тиску та датчиків газу;

- встановлення сигналізаторів загазованості;

- встановлення контрольних датчиків із підключенням до центрального контрольного пункту.

Загальний обсяг фінансування встановлення сигналізації становить 120,0 тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів:

- районного бюджету – 120,0 тис. гривень;

Термін окупності проектів Програми складає  до 3  років.

Обладнання приміщень сучасними енергозберігаючими засобами освітлення приміщень являється самоокупним ефективним заходом.

Актуальним є впровадження для закладів освіти засобів охороно тривожної сигналізації, ефективність забезпечується за рахунок скорочення сторожів.

5. Ресурсне забезпечення Комплексної програми

тис. гривень

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Усього витрат на виконання Комплексної програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 2260,0 | 2790,0 | 2260,0 | 7310,0 |
| районний бюджет | 2260,0 | 2790,0 | 2260,0 | 7310,0 |
| кошти позабюджетних джерел | - | - |  | - |

6. Напрями діяльності та заходи з виконання  Комплексної програми

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.гривень, у тому числі по роках: |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 1. Зменшення обсягу техноло-гічних витрат і невиробничих витрат енерго-ресурсів в ре-зультаті модер-нізації облад-нання, впровад-ження сучасних енергоефектив-них технологій, удосконалення системи держав-ного управління та популяризації енергоефектив-ності | 1.) переведення газових паливних та пічного опа-лення на газу на електро-опалення; - Домаморицька ЗОШ І-ІІ ст. –ДНЗ | 2019 | Відділ освіти райдержад-міністрації, | Районний бюджет |  | 600,0 |  | Скорочення бюджетних видатків, дотримання температурного режиму, відсутність шкідливих викидів в навколишнє середовище. |
|  |  | 2) встановлення в палив-них шкіл системи охо-ронної сигналізації: - Йосипівська ЗОШ І-ІІ ст.; - для паливної офісу відділу освіти | 2018 | Відділ освіти райдержад-міністрації | Районний бюджет | 120,0 |  |  | Економія бюджетних коштів на оплату праці, постійний контроль за роботою котлів, температурним режимом, швидке реагування на аварійне відключення котлів. |
|  |  | 3) монтаж та наладка засобів охороно тривож-ної сигналізації для нав-чальних закладів | 2020 | відділ освіти райдержад-міністрації | Районний бюджет | 240,0 | 250,0 | 260,0 | Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення оплати праці для сторожів. |
|  |  | 4) обладнання закладів освіти сучасними енерго-зберігаючими засобами освітлення приміщень, що включає ремонтні електромонтажні роботи та заміну світильників | 2020 | відділ освіти райдержад-міністрації | Районний бюджет | 100,00 | 140,0 | 100,0 | Скорочення бюджетних видатків для оплати за використану електроенергію. |
|  | 2. Виконання вимог законо-давства у сфері цивільного захис-ту, техногенної та пожежної безпеки | 1) Проведення вогнезахисту в елементах дерев’яних конструкцій з шатровою покрівлею будівель: - 29 ЗОШ, загальна площа шатрової покрівлі 27000м2; - 10 ДНЗ, загальна площа шатрової покрівлі 6000 м2; 2) Обладнання всіх об’єктів системою автоматичної пожежної сигналізації , а саме: - 33 ЗОШ, - 15 ДНЗ, - 2 позашкільні навчальні заклади. | 2020 2020 | відділ освіти райдержадміністрації | Районний бюджет | 500,0 1300,0 | 500,0 1300,0 | 500,0 1400,0 |  |
|  |  |  |  |  | Всього | 2260,0 | 2790,0 | 2260,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 7310,0 |  |  |  |

7. Очікувані результати та ефективність Комплексної програми

Для облаштування електроопалення в Домаморицькій ЗОШ І-ІІ ступеня – ДНЗ необхідно 600,0 тисяч гривень. При реалізації даного проекту можна зекономити 160,0 тисяч гривень в опалювальний період та скоротити бюджетні видатки на 74,4 %.Окупність даного проекту – 4 роки.

Для встановлення охоронних систем сигналізації з облаштуванням сервера в  двох паливних  необхідно 120 тисяч гривень.  При скороченні сезонних кочегарів та переведенні постійних кочегарів на сезонні  в даних школах, економія за опалювальний період на оплату праці становить 200 тисяч гривень.  Окупність даного проекту – 1,5 роки.

Обладнання закладів освіти сучасними енергозберігаючими засобами освітлення приміщень, що включає ремонтні електромонтажні роботи та  заміну світильників, створить безпечні умови експлуатації систем електроосвітлення які на даний час  потребують планового ремонту. За рахунок заміни світильників з енергозберігаючими лампами буде створено умови для зменшення потреби в електоспоживанні. Щорічно  заклади освіти району використовують більше 750 тис. кВт-год електроенергії, в т. ч. на освітлення для 1500 світильників. Витрата електроенергії енергозберігаючої лампи в п'ять разів менше. Термін служби звичайної лампи близько 1000 годин, а середній час роботи енергозберігаючої лампи близько 4000-6000 годин. Якщо поточні взяти тарифи на КВт електроенергії, то витрати від роботи енергозберігаючих ламп в рази менше, ніж від звичайних. Окупність даного проекту до 2-х років.

Для монтажу та наладки засобів охороно тривожної сигналізації в 2018 році для восьми закладів  освіти  загальна кошторисна вартість становить 240 тис. грн.  (НВК Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ  55,0 тис. грн.; Настасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 30,0 тис. грн.; Острівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 30,0 тис. грн.; Буцнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 38,0 тис. грн.; Лучківська ЗОШ І-ІІ ступенів 25,0 тис. грн.;  Марянівська ЗОШ І ст. 17,0 тис. грн.; ДНЗ села Мишковичі 24,0 тис. грн.; ДНЗ села Настасів 21,0 тис. грн.), у цих закладах працює 13 сторожів з річним фондом заробітної плати в 2018 році на суму 780 тис. гривень. Окупність даного проекту до одного року, у разі скорочення всіх сторожів.

Отже виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:

-  зменшення витрат бюджетних коштів за спожиті енерготеплоносії та на оплату праці (за рахунок зменшення штатних одиниць обслуговуючого персоналу для обслуговування котелень і паливних, сторожів);

- поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд освітянських закладів у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та естетичних вимог до приміщень;

-  покращення умов навчання, виховання та життєдіяльності у закладах освіти.