**Інформація**

**про виконання програми облаштування дитячих ігрових майданчиків в Тернопільському районі на 2016-2018 роки**

Найголовнішим та найдостойнішим об'єктом турботи нашої держави є діти. Вони заслуговують на захищене, здорове та творче середовище, в якому могли б, граючись, повноцінно розвиватися. Дітям необхідно створити якомога кращі умови на початку життя, які б дозволяли їм бути фізично здоровими, розумово розвиненими, емоційно врівноваженими, соціально відповідальними та здатними набувати знання.

Мета Програми полягає в облаштуванні дитячих ігрових майданчиків у  населених пунктах Тернопільського району.

Основними завданнями Програми є:

- облаштування дитячих ігрових майданчиків у населених пунктах району;

- створення сприятливих умов, що дають можливість дітям поза межами домівки та школи гратися та спілкуватися один з одним, пізнавати основні правила моральної та соціальної поведінки, які стануть у пригоді в світі дорослих;

- підвищення престижу сім'ї та сімейного відпочинку.

На реалізацію програми передбачалося 1250 тис. грн. із яких виділено 770 тис. грн.

Так, у 2016 році облаштовано 5 дитячих ігрових майданчиків: селище Велика Березовиця, села Гаї Шевченківські, Чернелів-Руський, Почапинці, Мишковичі.

Використано 250 тис. грн.

У 2017 році з районного бюджету було виділено 195 тис. грн., на які облаштовано 3 дитячі майданчики: села Великий Глибочок, Драганівка, селище Великі Бірки.

У 2018 році встановлено дитячий ігровий майданчик та передано в користування Івачеводолішнівській сільській раді на суму 75 тис. грн.

**Начальник відділу Ганна ГАЛИЧ**